Образац 12

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДВОДЕ“, БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.године

Aприл 2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДВОДЕ“

Седиште: СВЕТОЗАРА ЂОРОВИЋА 15, БЕОГРАД

Претежна делатност: ИЗГРАДЊА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА

Матични број: 07029110

ПИБ: 101518008

Надлежни секретаријат : Град Београд – Управа града Београда – Секретаријат за привреду

Надлежно министарство: Министарство пољоприведе, шумарства и водопривреде

Делатности јавног предузећа су:

Основна делатност предузећа је 42.91 – изградња хидротехничких објеката.

Предузеће одржава и стара се о изграђеним и неизграђеним објектима на десној обали реке Саве и Дунава, осим дела оперативне обале Луке на десној обали Дунава, одржава и стара се о Савском пристаништу са свим зградама и другим грађевинским објектима, осим пристанишних постројења и уређаја на Савском пристаништу.

У функцији обављања основне делатности из става 1. и 2. овог члана предузеће обавља и следеће делатности:

- 37.00 уклањање отпадних вода

- 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање

- 08.11 експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса и креде

- 09.90 услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом осталих руда

- 08.12 експлоатација шљунка, песка, глине и каолина

- 50.30 превоз путника унутрашњим пловним путевима

- 50.40 превоз терета унутрашњим пловним путевима

- 03.22 слатководне аквакултуре

- 01.61 услужне делатности у гајењу усева и засада

- 41.20 изградња стамбених и нестамбених зграда

- 42.13 изградња мостова и тунела

- 42.21 изградња цевовода

- 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина

- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови

- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

- 49.50 цевоводни транспорт

- 01.19 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

- 02.10 гајење шума и остале шумарске делатности

- 02.20 сеча дрвећа

- 93.29 остале забавне и рекреативне делатности

Ако предузеће поред основне делатности обавља и друге делатности поред оне која му је поверена, у обавези је да у свом рачуноводству одвојено приказује све приходе и расходе који су везани за обављање поверене делатности.

Предузеће не може променити претежну делатност без сагласности Оснивача.

Предузеће обавља делатност из става 1. овог члана као делатност од општег интереса, у смислу одредби Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање те делатности.

Поред делатности из претходног члана, Предузеће обавља и следеће делатности:

- 81.10 услуге одржавања објеката

Предузеће за сопствене потребе обавља и друге делатности које су у функцији регистрованих делатности и које се уобичајено врше уз њих, ради употпуњавања послова из основне делатности.

Годишњи програм : Усвојен на седници Надзорног одбора одлуком број 4092/1  од 15.12.2020. године на који је Скупштина града Београда дала сагласност на седници одржаној дана 18.12.2020.године (Решење о усвајању број 023-811/20-C)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварен резултат у овом извештајном периоду је предвиђен  програмом  пословања за 2021. годину. Крајем јануара месеца закључен је Уговор чији је предмет Програм управљања водним објектима за уређење водотокова и заштите од поплава на водама другог реда на територији града Београда са Секретаријатом за привреду, док су Уговори за редовно одржавање спољних и унутрашних вода са ЈВП Србијаводе закључен тек крајем марта месеца. С обзиром на горе наведено реализација прихода у односу на планиране је 50%..

Пословни расходи настали у периоду од 01.01.-31.03.2021. године износе 61.910 хиљада динара и највећим се делом односе на трошкове зарада запослених у износу од 40.984 хиљада динара. Трошкови  производних услуга износе 7.051 хиљада динара и највећим делом се односе на трошкове инвестиционог одржавања основних средстава у износу од 2.131 хиљаде динара, трошкове електромашинских радова на ЦС у износу од 1.163 хиљаде динара, трошкове услуга стручне контроле у износу од 913 хиљада, трошкове транспорта у износу од 879 хиљада динара. Трошкови горива и енергије у наведеном периоду износе 4.515 хиљада динара. Нематеријални трошкови износе 7.418 хиљада динара, а највећи трошкови из ове групе се односе на трошкове осигурања имовине и запослених у износу од 5.953 хиљада динара, трошкове непроизводних услуга у износу од 559 хиљада, трошкове пореза у износу од 476 хиљада динара.

Расходи камата остварени у извештајном периоду се односе на камате везане за наменски кредит за набавку опреме које је предузеће почело да отплаћује у 2018. години и износе 343 хиљаде динара.

Све наведено је довело до исказаног негативног пословног резултата на крају извештајног периода

2. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду није увећана  позиција постројења и опреме у билансу стања.

Пасивна временска разграничења се односе на средства која је предузеће примило од Министарства трговине, туризма и телекомуникација, као и од Агенције за управљање лукама  а која се користе за унапређење инфраструктуре за развој туризма у граду Београду кроз изградњу међународног путничког пристаништа у Земуну. До дана извештавања није извршена примопредаја међународног пристаништа у Земуну.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи новца у извештајном периоду се односе на приливе по основу извршених радова највећим делом по уговору са Секретаријатом за привреду.

Одливи новца у извештајном периоду су последица редовног измирења обавеза према добављачима, запосленим, лицима ангажованим на ПП пословина, Надзорном одбору, Пореској управи, банци по основу кредита.

У извештајном периоду је остварен већи одлив готовине од прилива. Стање на пословним рачунима на 31.03.2021. године износи 3.004 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у оквиру планираних. Планиране исплате по основу јубиларних награда за први квартал ће бити у другом кварталу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2021.године број стално запослених износи 114, а запослених по основу привремено повремених послова износи 11. У извештајном периоду је дошло до следећих промена:

- технолошки вишак – 2 запослена,

- престанак неплаћеног одсуства – 1 запослени.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће је донело нови Ценовник основних позиција услуга и радова на редовном одржавању водних објеката (водотока и регулационих грађевина), уклањања пловних и плутајућих објеката и посеченог дрвета по сортиментима на територији града Београда за 2021. годину усвојен одлуком Надзорног Одбора број 3939 од  01.12.2020. године, чиме је престао да важи Ценовник услуга број 4685/2 од 05.12.2019. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће по  Програму пословања за 2021. годину има планиране субвенције које се односе на отпремнине за технолошки вишак које ће обезбедити Оснивач.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Према инструкцијама Оснивача средства за посебне намене се односе само на трошкове репрезентације и у оквиру су планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом  пословања за 2021. годину су предвиђене инвестиције у набавку опреме и механизације у износу од 32.100 хиљада динара. Планирано је да набавке буду финансиране највећим делом из средстава које ће предузеће обезбедити из кредита.

Датум : 27.04.2021.                                                                           в.д.директор

_______________________

Владимир Баталовић, дипл.инж.